PRODUCT BACKLOG & SPRINT 0 BACKLOG

Dự án: Hệ thống Quản lý và Kinh doanh Nông sản Trực tuyến

I. PRODUCT VISION

Mục tiêu sản phẩm

Xây dựng nền tảng thương mại điện tử nông sản cho phép khách hàng tìm kiếm, đặt mua và theo dõi đơn hàng trực tuyến; đồng thời hỗ trợ quản trị sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, giao hàng và tư vấn thông qua Trợ lý AI.

Công nghệ

• Frontend: NextJS, TypeScript

• Backend: Spring Boot

• Database: MySQL

• API Documentation: Swagger/OpenAPI

• Source Control: GitHub

• Project Management: Jira/Trello

• Deployment: Docker, VPS/Cloud

II. PRODUCT BACKLOG

Epic List

| Epic ID | Epic | Business Value | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Authentication & Authorization | Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng | Must Have |
| EP02 | Product Catalog Management | Quản lý danh mục và sản phẩm | Must Have |
| EP03 | Shopping Cart & Wishlist | Quản lý giỏ hàng và danh sách yêu thích | Must Have |
| EP04 | Order Management | Tạo và xử lý đơn hàng | Must Have |
| EP05 | Payment Management | Thanh toán và xác nhận giao dịch | Must Have |
| EP06 | Shipping Management | Quản lý địa chỉ và giao hàng | Must Have |
| EP07 | Customer Engagement | Đánh giá sản phẩm, liên hệ và thông báo | Should Have |
| EP08 | Coupon Management | Quản lý mã giảm giá | Should Have |
| EP09 | AI Assistant | Tư vấn và hỗ trợ khách hàng bằng AI | Must Have |
| EP10 | Dashboard & Reporting | Thống kê và báo cáo | Should Have |
| EP11 | Security & Quality | Bảo mật, logging, validation | Must Have |
| EP12 | Deployment & Documentation | Triển khai và tài liệu hệ thống | Must Have |

Prioritized Product Backlog

| ID | User Story | Epic | Priority | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Là khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản để sử dụng hệ thống. | EP01 | Must Have | 5 |
| PB-02 | Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu. | EP01 | Must Have | 5 |
| PB-03 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý vai trò và quyền truy cập. | EP01 | Must Have | 8 |
| PB-04 | Là quản trị viên, tôi muốn CRUD danh mục sản phẩm. | EP02 | Must Have | 5 |
| PB-05 | Là quản trị viên, tôi muốn CRUD sản phẩm. | EP02 | Must Have | 8 |
| PB-06 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm và lọc sản phẩm. | EP02 | Must Have | 5 |
| PB-07 | Là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm. | EP02 | Must Have | 3 |
| PB-08 | Là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng. | EP03 | Must Have | 5 |
| PB-09 | Là khách hàng, tôi muốn cập nhật hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng. | EP03 | Must Have | 5 |
| PB-10 | Là khách hàng, tôi muốn lưu sản phẩm yêu thích. | EP03 | Should Have | 3 |
| PB-11 | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng từ giỏ hàng. | EP04 | Must Have | 8 |
| PB-12 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng. | EP04 | Must Have | 5 |
| PB-13 | Là nhân viên, tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng. | EP04 | Must Have | 5 |
| PB-14 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng. | EP05 | Must Have | 8 |
| PB-15 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý giao dịch thanh toán. | EP05 | Must Have | 5 |
| PB-16 | Là khách hàng, tôi muốn quản lý địa chỉ giao hàng. | EP06 | Must Have | 5 |
| PB-17 | Là nhân viên giao hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái giao hàng. | EP06 | Must Have | 5 |
| PB-18 | Là khách hàng, tôi muốn đánh giá sản phẩm đã mua. | EP07 | Should Have | 5 |
| PB-19 | Là khách hàng, tôi muốn gửi liên hệ hỗ trợ. | EP07 | Should Have | 3 |
| PB-20 | Là hệ thống, tôi muốn gửi thông báo cho người dùng. | EP07 | Should Have | 5 |
| PB-21 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý mã giảm giá. | EP08 | Should Have | 5 |
| PB-22 | Là khách hàng, tôi muốn áp dụng mã giảm giá khi thanh toán. | EP08 | Should Have | 3 |
| PB-23 | Là khách hàng, tôi muốn nhận tư vấn sản phẩm từ AI Assistant. | EP09 | Must Have | 8 |
| PB-24 | Là khách hàng, tôi muốn xem lịch sử hội thoại AI. | EP09 | Must Have | 3 |
| PB-25 | Là quản trị viên, tôi muốn xem dashboard doanh thu và đơn hàng. | EP10 | Should Have | 8 |
| PB-26 | Là quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo sản phẩm bán chạy. | EP10 | Should Have | 5 |
| PB-27 | Là hệ thống, tôi muốn xác thực JWT cho API. | EP11 | Must Have | 8 |
| PB-28 | Là hệ thống, tôi muốn ghi log và xử lý lỗi tập trung. | EP11 | Must Have | 5 |
| PB-29 | Là nhóm phát triển, tôi muốn triển khai Swagger API. | EP12 | Must Have | 3 |
| PB-30 | Là nhóm phát triển, tôi muốn chuẩn bị Docker và tài liệu triển khai. | EP12 | Must Have | 5 |

III. SPRINT 0 BACKLOG

Sprint Goal

Thiết lập nền tảng kỹ thuật, môi trường phát triển và chuẩn hóa kiến trúc hệ thống để sẵn sàng cho Sprint 1.

Sprint Duration

1 tuần

Sprint Backlog

| ID | Task | Type | Priority | SP | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | Xác nhận phạm vi và yêu cầu hệ thống | Analysis | High | 3 | Danh sách chức năng được thống nhất |
| S0-02 | Rà soát SRS và Product Backlog | Analysis | High | 3 | Backlog được phê duyệt |
| S0-03 | Đối chiếu cơ sở dữ liệu veggie-main.sql | Technical | High | 5 | Schema được xác nhận |
| S0-04 | Thiết kế ERD và DBML | Design | High | 5 | ERD hoàn chỉnh |
| S0-05 | Khởi tạo dự án NextJS | Development | High | 3 | Dự án chạy thành công |
| S0-06 | Khởi tạo dự án Spring Boot | Development | High | 3 | API chạy thành công |
| S0-07 | Cấu hình MySQL và kết nối backend | Development | High | 5 | Kết nối cơ sở dữ liệu thành công |
| S0-08 | Thiết lập Git Repository và chiến lược nhánh | DevOps | High | 2 | Có nhánh main/develop và quy tắc commit |
| S0-09 | Chuẩn hóa cấu trúc Frontend | Technical | High | 3 | Cấu trúc thư mục được thống nhất |
| S0-10 | Chuẩn hóa cấu trúc Backend | Technical | High | 3 | Áp dụng kiến trúc phân lớp |
| S0-11 | Mapping Entity và Repository | Development | High | 5 | Entity khớp với cơ sở dữ liệu |
| S0-12 | Thiết kế quy ước API | Technical | High | 3 | Quy ước đặt tên API được thống nhất |
| S0-13 | Thiết lập Swagger/OpenAPI | Development | Medium | 3 | Swagger hoạt động |
| S0-14 | Thiết lập môi trường .env | DevOps | Medium | 2 | Có file cấu hình mẫu |
| S0-15 | Thiết kế Wireframe cơ bản | Design | Medium | 5 | Wireframe các màn hình chính |
| S0-16 | Xây dựng Definition of Ready | Scrum | High | 1 | DoR được phê duyệt |
| S0-17 | Xây dựng Definition of Done | Scrum | High | 1 | DoD được phê duyệt |
| S0-18 | Chuẩn bị Sprint 1 Backlog | Scrum | High | 3 | Sprint 1 được lập kế hoạch |

Tổng Story Point Sprint 0: 55 SP

IV. DEFINITION OF READY (DoR)

Một Product Backlog Item được đưa vào Sprint khi:

• Có User Story rõ ràng.

• Có Acceptance Criteria.

• Có độ ưu tiên.

• Có Story Point.

• Không còn phụ thuộc chưa được xử lý.

• Được Product Owner xác nhận.

V. DEFINITION OF DONE (DoD)

Một Backlog Item được xem là hoàn thành khi:

• Hoàn thành toàn bộ Acceptance Criteria.

• Code đã được review.

• Không còn lỗi nghiêm trọng.

• Đã kiểm thử thành công.

• Đã cập nhật tài liệu liên quan.

• Đã merge vào nhánh phát triển.

• Được Product Owner chấp nhận.

VI. SPRINT 0 DELIVERABLES

1. Product Backlog được ưu tiên hóa.

2. Sprint 0 Backlog hoàn chỉnh.

3. Database Schema và ERD.

4. Dự án NextJS khởi tạo thành công.

5. Dự án Spring Boot khởi tạo thành công.

6. Kết nối MySQL hoạt động.

7. API Convention.

8. Swagger/OpenAPI.

9. Git Repository và Branch Strategy.

10. Definition of Ready.

11. Definition of Done.

12. Sprint 1 Backlog.

VII. DRAFT SPRINT 1

Sprint Goal

Hoàn thành nền tảng xác thực người dùng và quản lý sản phẩm.

Candidate Backlog

| ID | User Story |
| --- | --- |
| PB-01 | Đăng ký tài khoản |
| PB-02 | Đăng nhập hệ thống |
| PB-03 | Phân quyền người dùng |
| PB-04 | CRUD danh mục sản phẩm |
| PB-05 | CRUD sản phẩm |
| PB-06 | Tìm kiếm và lọc sản phẩm |
| PB-07 | Xem chi tiết sản phẩm |
| PB-27 | JWT Authentication |
| PB-29 | Swagger API Documentation |